招标文件

项目名称：肺科病房大楼北侧土方清运工程

项目编号：莆医附招[2020]7号

招标人：莆田学院附属医院

莆田学院附属医院招标办编制

二〇二〇年四月二十三日

（友情提示：请认真阅读标书）

第一章  招标公告

我院现对肺科病房大楼北侧土方清运工程进行重新公开招标，预算金额85674元，欢迎符合相应资质要求的投标人参与投标。

一、招标编号：莆医附招[2020]7号

二、投标人资质要求：需具备有关主管部门核发的《建筑垃圾处置证》及《道路运输经营许可证》。

三、报名时必须提供的有关资料（提供的复印证件需加盖公章方为有效）：

1、有效的营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件；若已三证合一的需提供三证合一后营业执照复印件。

2、资质证书复印件（原件备查）。

3、法定代表人身份证复印件。

4、法人代表授权委托书原件和委托人代理人的身份证复印件。（投标代表是法定代表人的需提供身份证复印件）。

四、简易招标方式：在符合规定资质条件的投标人中公开随机抽取确定中标人。若只有一家施工单位报名，即该单位直接确定为中标人。

五、 招标文件的获取

1、自2020年04月23日起在莆田学院附属医院官网及院内OA系统上，发布招标公告。

2、投标人需要书面招标文件的，请于 2020 年04月23日至 2020年04月29日，到莆田学院附属医院新区招标办(正常上班时间）领取。

六. 投标文件的递交

1、 投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2020年04月30日15时00分，提交地点为：莆田学院附属医院新区行政楼三楼第四会议室。

2、 逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、开标时间：2020年 04 月 30 日15时00分

开标地点：莆田学院附属医院新区行政楼三楼第四会议室

八、联系方式：莆田学院附属医院招标办

联系电话：0594-2730428、6739217

莆田学院附属医院

二〇二〇年四月二十三日

第二章  投标须知

(一)总  则

1.招标项目说明

1.1 项目名称：肺科病房大楼北侧土方清运工程

1.2合同价格形式：固定价格合同，预算金额85674元。

2.招标项目的工期和质量标准

2.1工程期限：工期自合同签订生效之日起7个日历日。中标人如不能在招标工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天，应按每日 300元向招标人缴纳逾期竣工违约金。

2.2招标项目质量标准:承包人必须按照法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾。

若质量验收评定不能达到 合格 ，所造成的一切损失由中标人承担。

3.投标人的资格及资质要求

3.1需具备有关主管部门核发的《建筑垃圾处置证》及《道路运输经营许可证》。

3.2本招标项目不接受联合体投标；

3.3投标人不得属于被纳入福建省建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”和“文明施工黑名单”，且在“黑名单”管理有效期内的企业。

3.4投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力；

4.资格审查方式

本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

5.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人不承担上述费用。

6.现场踏勘

6.1招标人不组织现场勘察和投标预备会。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.2投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

7.分包

本招标项目不允许违法转包、分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。

(二)招标文件

8.招标文件的组成内容

本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件 (格式)、工程预算价、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。

9.获取招标文件方式

投标申请人直接到莆田学院附属医院官网获取有关资料。如需书面招标文件或图纸的，可在招标公告规定的时间和地点向招标人领取。

10.招标文件的制定依据

本招标文件根据现行法律、法规、行政规章和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门颁发的规范性文件制定。

11.招标文件的答疑、澄清、修改或补充

11.1投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，或认为工程预算价的工程量存在差错或漏项、材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，可在 2020年04月28日17：00前以书面信函形式向招标人提出疑问。

11.2对于投标人提出的有关本招标项目的所有要求澄清的问题，包括质疑的招标文件相关条款，招标人将认真答复，确属不合理条款或存在差错的将在答疑时予以删除、修改。

11.3本项目发包实行合同价包干制度，投标人在答疑时未对工程量清单提出异议的，中标后招标人不再对工程量清单的项目和工程量进行校对调整，中标人必须按照招标文件规定完成所有的工程项目；

12.工程预算价和工程发包价

12.1工程预算价

本招标项目的工程预算价为人民币85674元。

13.工程预算价的编制

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平整场地 (1)平整场地 | m2 | 3539.000 | 1.71 | 6051.69 |
| 2 | 挖一般土方 (1)生活垃圾 (2)2m以内 | m3 | 816.040 | 2.53 | 2064.58 |
| 3 | 挖一般土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 1224.060 | 2.42 | 2962.23 |
| 4 | 回填方 (1)回填土 (2)原土回填 | m3 | 48.200 | 7.44 | 358.61 |
| 5 | 余方弃置 (1)废弃料品种:生活垃圾运至焚烧厂 (2)运距:30KM | m3 | 816.040 | 61.18 | 49925.33 |
| 6 | 余方弃置 (1)废弃料品种:弃土 (2)运距:8KM | m3 | 1168.658 | 20.38 | 23817.25 |
| 7 | 其他费用 | 项 | 1.00 | 495.00 | 495.00 |
| 预算总合计：85674元。 |

(三)投标文件

15.投标文件的组成

投标文件由下列内容组成。

- 投标承诺函

（2）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

（3）企业营业执照副本（含年检页）复印件并加盖投标人单位公章

（4）企业资质证书副本（含年检页）复印件并加盖投标人单位公章

（《建筑垃圾处置证》及《道路运输经营许可证》）

（5）投标人认为需要提供的其他补充材料。

16.投标有效期

本招标项目的投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。

17.投标保证金

17.1本招标项目的投标保证金为人民币壹仟伍佰元（¥1500元）整，可以以现金或保函形式开标前当场递交。未按要求交纳投标保证金的，招标人可拒绝接受（或退回）其投标文件。

17.2投标保证金的有效期：90日历天(从投标截止之日算起)。

17.3投标人发生下列情况之一的，投标保证金将不予以退还：

(1)在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的；

(2)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；

(3)中标人在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；

(4)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；

(5)中标人放弃中标的；

(6)法律、法规规定的其他情形。

17.4定标后，当场退还落标人的投标保证金。

17.5定标后，中标人原投标保证金将自动转为履约保证金。其履约保证金在验收合格后无息退还。

18.投标文件的编制

18.1投标文件应按照招标文件第四章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

18.2投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

19.投标文件的密封及标记

投标文件的正本和副本一起密封在一个封套内，并在封套的密封口上加盖单位章。封套上应写明招标人名称、招标项目名称、投标人名称。投标人应对所递交的投标文件包封的完整性负责,招标人在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验。

20.投标文件的递交地点、递交截止时间

20.1 投标文件的递交地点为：莆田学院附属医院新区行政楼三楼第四会议室。

投标文件的递交截止时间是： 2020 年04月30日15时00分。

20.2.	逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

20.3  到投标截止时间止，若只有一家施工单位报名，即该单位直接确定为中标人。

(四)开标、评标及定标

21.开标

21.1开标会定于2020年04月30日15时00分在莆田学院附属医院新区行政楼三楼第四会议室进行，开标会由招标人主持并邀请行政监督部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

21.2投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书、营业执照复印件（加盖公章）；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）。

21.3资格审查小组

招标人不组建评标委员会，由采购科室代表、招标办工作人员、随机抽取我院评委构成3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

21.4开标程序：

(1)主持人介绍参加开标会的有关单位；

(2)主持人宣布开标纪律。

(3)查验投标人代表的身份、投标人的资格。存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：

1)投标文件逾期送达的；

2)投标人代表未按投标须知第21.2款要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或企业营业执照复印件或有效个人身份证明的；

3)法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式要求签字、盖章的；

4）投标人被纳入福建省建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”和“文明施工黑名单”，且在“黑名单”管理有效期内的。

5) 投标保证金未按招标文件要求展示的。

(4)主持人宣布进入资格审查的投标人名单。

(5) 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

22.评标

22.1  资格审查小组审查投标文件，确定进入公开抽取中标人程序的合格投标人名单。存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入随机抽取程序：

22.1.1投标人的企业营业执照及其他证书不符合招标文件要求的；

22.1.2投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的；

22.1.3投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；

23.确定中标人

23.1 从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。

23.2采取三轮抽取法，第一轮由审查合格的投标人以签到先后依次抽取顺序号。第二轮将球重新放进抽取箱内，由招标人或其代理机构工作人员随机抽取一个对应号。第三轮将球重新放进抽取箱内，由投标人的法人代表或其委托代理人按第一轮产生的顺序号依次抽取，所抽的号码与对应号相同的投标人为中标单位。工程发包价即为投标人的中标价。

24.中标通知和中标公示

24.1在评标结束后2日内，招标人应根据评标结果将招标项目名称、中标人名称、中标价在莆田学院附属医院官网及院内OA系统上进行公示，公示期为３天。

24.2招标人应当在中标公示完成后应向中标人发放中标通知书。

25.附则

25.1在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证书、证明资料原件随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在一个小时内提交证书、证明资料原件核对，投标人不能按时提交的，资格审查小组可以对有疑议的资料复印件作出不利于投标人的认定。

25.2在评标过程中，资格审查小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理须在一个小时内到达评标地点，向资格审查小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查小组可以按不利于投标人的情形认定。

(五)授予合同

26.签订合同

26.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起5日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订施工合同，双方不得再进行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。

26.2中标人应在签订《建设工程施工合同》后3天内进场施工。

26.3中标人不按期与我院签订施工合同的，取消中标资格，没收投标保证金。

27.履约保证金

27.1中标人在签定施工合同时，投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金数额为1500元（人民币壹仟伍佰元）。

27.2履约保证金有效期至工程竣工验收合格之日。中标人完成施工合同约定的施工项目并通过竣工质量验收后，凭工程质量验收合格证明申请返回履约保证金。

(六)标后管理

28.标后管理

28.1本招标项目的标后监督管理按照现行法律法规、部门规章和莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件执行。

28.2项目施工检查：

28.2.1中标人随时接受我院指定项目监督员的检查。

28.2.2项目监督员的检查不影响施工正常进行。

28.3竣工验收：通过建设单位相关人员现场复核，达到标高要求。

28.4施工安全：中标人在施工期间，应自行做好安全防护措施,发生任何安全事故的后果，由中标人承担一切责任。

# 第三章  合 同 条 款

29.合同条款

29.1本招标项目的合同条款及格式参考《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)。

29.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等均为签订合同的依据。

29.3竣工结算：工程竣工验收报告通过后，应及时向我院递交竣工结算报告及完整的结算资料。

29.4工程报价：本项目所报价格应包含施工、运输、税费等一切费用。

29.5付款方式：无预付款，工程竣工并验收合格后以银行转帐方式支付工程款。

第四章  投标文件格式

房屋建筑和市政基础设施工程施工

（随机抽取法）

投 标 文 件

（    本）

“开标时间前不得开封”

招标项目名称：

招标编号：

招标人:

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人委托代理人：            （签字或盖章）

日期：    年    月    日

目 录

（一）投标承诺函（格式）

（二）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

附件1

投标承诺函

致：莆田学院附属医院：

我单位愿意对贵院肺科病房大楼北侧土方清运工程（编号：莆医附招[2020]7号）进行投标。在所递交的投标文件中所有关于投标人的资质、资格的文件、证明、陈述都是真实的、准确的。如有不实和违背，我们承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人（授权代表签字）：

时间：二0二0年   月   日。

附件2：                         法人代表授权书

致：莆田学院附属医院：

兹有                            法定代表人          ，授权            为 肺科病房大楼北侧土方清运工程 的投标报价代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

投标人全称（盖章）：

日期：二0二0年   月     日。

附件3

法定代表人资格证明书

致：莆田学院附属医院：

投标人名称：                                                  。

地    址：                                                  。

姓名：         身份证号码：                                   。

系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：           (盖单位章)

日  期：       年    月    日

本格式用于投标人代表参加开标时使用。

（二）企业和人员的证书、证件

须附上证书：

1) 年检有效的企业营业执照副本。

2) 年检有效的企业资质证书副本：《建筑垃圾处置证》及《道路运输经营许可证》。

第五章 工程预算价文件

(另附)