莆田学院附属医院小额修缮工程服务单位成员库招标项目

项目名称：莆田学院附属医院小额修缮工程服务单位成员库招标项目
项目编号：润厦莆招【2025】070号

招标人：莆田学院附属医院

招标代理：福建润厦工程管理有限公司

 2025年11月

第一部分 招标公告

福建润厦工程管理有限公司受莆田学院附属医院委托，对莆田学院附属医院小额修缮工程服务单位成员库招标项目进行公开招标。

1、项目名称：莆田学院附属医院小额修缮工程服务单位成员库招标项目

2、项目编号：润厦莆招【2025】070号

3、招标内容：

	合同包
	采购标的
	服务期限
	服务内容
	付费标准
	付费方式

	1
	施工
	自合同签订后两年（委托时间，具体服务时间按工作需要）。
	招标人根据需要委托工程服务单位对有关项目（单项造价不满10万元的工程）进行施工。
	施工费根据年度合同要求执行。
	工程项目结算审核后一次性付清。

	2
	预

算

编

制
	自合同签订后两年（委托时间，具体服务时间按工作需要）。
	1万元以上不满400万元的工程项目编制工程量清单和工程预算。
	费用按委托的项目个数和预算金额计算。1万元以上不满5万元的项目，每个600元；5万元以上不满30万元的项目，800元每个；30万元以上的项目，参照福建省物价局（闽价〔2002〕房457号）文规定收费标准的70%计取。
	按季度支付。

	
	预
/
结

算

审

核
	自合同签订后两年（委托时间，具体服务时间按工作需要）。
	1万元以上不满400万元的工程项目进行审核并出具审核报告书，项目审核由招标人提供审核材料。
	费用按委托的项目个数和预算金额计算。1万元以上不满5万元的项目，每个600元；5万元以上不满30万元的项目，800元每个；30万元以上的项目，参照福建省物价局（闽价〔2002〕房457号）文规定收费标准的70%计取。
	按季度支付。

	3
	设计
	自合同签订后两年（委托时间，具体服务时间按工作需要）。
	10万元以上不满400万元的工程项目
	单项项目设计服务费参照原国家发展计划委员会、原建设部《工程勘察设计收费标准（2002年版）》(计价格〔2002〕10号)文规定收费标准的70%计取，且设计服务费的估算合同价不超过10万元。
	1）单项预算审核价100万元以上的项目，正式开工后支付设计费至50%，竣工验收合格后支付设计费至100%。
2）预算审核价不满100万元的项目待竣工验收后支付设计费至100%。

	4
	监理
	自合同签订后两年（委托时间，具体服务时间按工作需要）。
	10万元以上不满400万元的工程项目
	单项项目服务费用参照发改价格〔2007〕670号收费标准的70%计取，且服务费的估算合同价不超过10万元。
	1）单项施工合同价100万元以上的项目，工程进度达到65%时，支付监理费至50%；竣工验收合格后支付至100%。
2）单项施工合同价不满100万元的项目待竣工验收后支付监理费至100%。


投标人应具备以下基本条件：

合同包1（施工）：

4.1投标人须具备独立的法人资格和有效的企业营业执照；营业范围与所需专业范围相对应（含有房屋建筑工程、室内外装饰装修、市政公用工程等）。

4.2投标人须支持1小时响应服务。

4.3投标人须具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.4服务队伍及管理人员具有良好的职业道德和专业水平。

4.5有良好的社会信誉，近三年无违法违纪等不良记录。

4.6本次报名不接受联合体。
合同包2（预算编制、预/结算审核）：
4.1投标人须具备独立的法人资格和有效的企业营业执照，营业执照的经营范围内应含有工程造价咨询，需提供营业执照复印件；

4.2投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目服务的能力。

4.3本次报名不接受联合体。
合同包3（设计）：
4.1投标人须具备独立的法人资格和有效的企业营业执照，需提供营业执照复印件

4.2投标人须具备行政主管部门核发的合法有效的工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级设计资质及以上资质，须提供证书复印件。
4.3投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目服务的能力。

4.4本次报名不接受联合体。
合同包4（监理）：
4.1投标人须具备独立的法人资格和有效的企业营业执照，需提供营业执照复印件

4.2投标人须具备行政主管部门核发的合法有效的建筑工程监理乙级及以上且市政公用工程监理乙级及以上资质，须提供证书复印件。
4.3投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目服务的能力。

4.4本次报名不接受联合体。
5、其他：

5.1成员库实行违约清退考核机制，招标人与投标人在合同中约定考核项目，考核项目有一项不合格的，招标人有权暂停向投标人发包，并认定该投标人年度考核结果不合格，对该投标人予以清退，合同终止并没收其履约保证金。
5.2如出现工程服务单位成员库内的企业遇有违规被清理出库，需对工程服务单位成员库内的企业进行补充的，由后勤保障部以公开招标的方式补充，实行准入制度。

5.3施工单位须支持1小时响应服务。

5.4在医院有不良工程项目记录，或从成员库被清退过的单位，自被查处或清退之日起两年内，不得报名参与成员库遴选入库。

5.5凡被招标人及其上级单位列入黑名单的报名单位，经审查发现后取消其报名资格。

6、材料提交时间及地点

材料提交时间为：2025年11月24日11:30时止。逾期不予接收。

材料提交地点：直接送达递交。

地址：莆田学院附属医院新院区行政楼七楼后勤保障部办公室；

联系人：祁先生

联系方式：0594-2730437、13354404541    
7、开启时间、地点：（北京时间）2025年11月25日9:00时；莆田市城厢区龙桥街道西山小区B区5号楼（由招标代理、招标人后勤保障部及其相关科室开启，投标人无需到场） 

8、本项目招标人：莆田学院附属医院

联系人：祁先生
联系电话：0594-2730437、13354404541  
代理机构：福建润厦工程管理有限公司

联系人：小杨

联系电话：18059921980

第二部分  投标须知

1、项目名称：莆田学院附属医院小额修缮工程服务单位成员库招标项目

2、项目编号：润厦莆招【2025】070号

3、投标人资格标准：详见第一部分招标公告。              

4、投标文件构成

投标文件内容构成如下（要求投标人按下列顺序编制目录装订成册，如文件失散以及由此而引起的后果由投标人自负）：

（1）投标诚信承诺函。
（2）投标人需提交法人营业执照副本复印件、企业资质副本复印件（若有）。

（3）支持1小时响应服务的承诺函【适用于合同包1（施工）】；支持6小时响应服务的承诺函【适用于合同包2（预算编制、预/结算审核）、合同包3（设计）、合同包4（监理）】。
（4）投标人需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；服务队伍及管理人员具有良好的职业道德和专业水平；有良好的社会信誉，近三年无违法违纪等不良记录的承诺函。(承诺函格式不限）。

（5）法定代表人参加报名的须随带本人身份证原件及复印件；法定代表人授权其它人员参加报名的，还应提交法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件及复印件。
5、纸质投标文件的装订
投标人须按要求制作纸质投标文件1份，纸质投标文件应装订成册，每页加盖公章，封面上要注明招标单位、招标项目名称、招标编号、投标人（盖公章）、法定代表人（或投标代表）。未按本要求标记、装订和投递的投标文件，招标人有权拒收。

6、中标人确认方式

合同包1（施工）：
本次采用随机抽取的方式，确定中标人，中标人数量为12家。

经过审核材料合格的企业，按公开随机抽取的原则，以投标人的签到顺序号作为投标人的对应号，由招标代理、招标人后勤保障部及其相关科室共同参与，直接依次抽取12个中标号对应的投标单位即为成员库中标人。
合同包2（预算编制、预/结算审核）：  

本次采用随机抽取方式确定中标人，中标人数量为预算编制和预/结算审核共8家。

经过审核材料合格的企业，按公开随机抽取的原则，以投标人的签到顺序号作为投标人的对应号，由招标代理、招标人后勤保障部及其相关科室共同参与，直接依次抽取8个中标号对应的投标人即为成员库中标人。
合同包3（设计）：
本次采用随机抽取的方式，确定中标人，中标人数量为4家。

经过审核材料合格的企业，按公开随机抽取的原则，以投标人的签到顺序号作为投标人的对应号，由招标代理、招标人后勤保障部及其相关科室共同参与，直接依次抽取4个中标号对应的投标人即为成员库中标人。

合同包4（监理）：
本次采用随机抽取的方式，确定中标人，中标人数量为4家。

经过审核材料合格的企业，按公开随机抽取的原则，以投标人的签到顺序号作为投标人的对应号，由招标代理、招标人后勤保障部及其相关科室共同参与，直接依次抽取4个中标号对应的投标人即为成员库中标人。

7、评标程序

（1）主持人宣布有关事项要求； 

（2）资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评审之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。 

(3)符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否有对招标文件的实质性要求作出响应。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求： 

① 投标文件未按照招标文件的规定进行制作、标记的； 

② 未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的； 

③ 一个投标人不止投一个标； 

④ 投标文件组成不符合招标文件要求的； 

⑤ 投标文件中提供虚假或失实资料的； 

⑥ 不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

8、定标、公示、签约

8.1代理机构发布中标公告，公告期满无异议，即向中标人发出入库通知书。中标人应在5天内领取入库通知书并缴纳履约保证金。10天内与招标人签订合同（不得以分支机构名义签订），逾期不签订的取消其中标资格。
8.2履约保证金
8.2.1履约保证金金额：5000元人民币。

8.2.2履约保证金可采用现金或银行保函或担保保函或保证保险的方式缴纳，采用现金转账方式缴纳的，须从中标人基本账户转入招标人指定账户；以银行保函递交的，应由中标人单位基本账户所在银行出具。（采用非现金方式递交的，应根据闽建筑〔2020〕8号文件规定执行。）（注：采用银行保函的必须是中标人开户行基本账户开具的银行保函；未按本条款约定提交基本户银行出具的保函，招标人有权拒收，且因此引起本合同不能按期签订的，由中标人自行承担全部责任）。待合同期满后无息退还。成员库单位如出现年度考核结果不合格或被清退的，其已交纳的履约保证金不予退还。

9.本项目招标代理服务费由入库中标人均摊，入库中标人在领取入库通知书时，以现金（一家投标单位300元）形式一次性向代理单位缴纳代理服务费。中标人领取入库通知书时需带上授权委托书。


第三部分  招标内容及要求
合同包1（施工）：
一、服务内容

招标人根据需要委托工程服务单位对有关项目进行项目建设施工，主要承接莆田学院附属医院内部拟实施工程项目的施工业务（包括：房屋建筑、道路、地面构筑物、给排水、暖通、低压供电、五金加工等基础设施及相关配套设施，且单项造价不满10万元的维修改造工程）。

二、质量要求

符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准。

合同包2（预算编制、预/结算审核）：
一、服务内容：

预算编制：招标人根据需要委托工程造价咨询服务单位对修缮工程（1万元以上不满400万元的工程项目）编制工程量清单和工程预算。若修缮工程项目较为简单，招标人不提供设计图纸，由工程造价咨询服务单位根据招标人提出的修缮工程方案，现场测量，编制工程量清单及工工程预算、必要时绘制施工平面示意图。

2、预/结算审核：招标人根据需要委托工程造价咨询服务单位对修缮工程（仅限1万元以上不满400万元的工程项目）进行项目审核并出具审核报告书，项目审核由招标人提供审核材料。

二、服务要求：

1、单项概算在10万元以下的项目，中标人应在收到招标人相关资料和要求后10个工作日内提交预算编制成果。

2、单项概算在10万元以上不满100万元的项目，中标人应在收到招标人相关资料和要求后15个工作日内提交预算编制成果。

3、单项概算在100万元以上的项目，中标人应在收到招标人相关资料和要求后20个工作日内提交预算编制成果。

4、若中标人超出本条1至3点中相应时间要求，视作延后响应；每次延后响应超过五天或延后响应超过2次，招标人有权终止合同，且履约保证金不予退还。

5、中标人所作的工程造价应做到精准，经审核预算价不满5万元的项目误差超过±5%的，预算价5万元以上的项目误差超过±3%的，招标人有权要求中标人重新编制预算或对此次的造价咨询不予计费。

6、中标人有义务协助招标方对施工过程中不明确的施工工艺作出说明。

7、预/结算审核项目在材料完整提交后10个工作日内完成预/结算审核并出具审核报告若中标人延后响应超过五天或延后响应超过2次的，招标人有权终止合同，且履约保证金不予退还。
合同包3（设计）：
一、服务范围：

10万元以上不满400万元的工程项目。

二、设计质量标准和服务要求：

（1）符合设计规范要求，中标人应确保设计成果能通过各相关行政部门的审批。

（2）若招标人要求对中标人提交的设计文件进行调整、修正、变更，中标人应无条件执行，且有关费用已包括在投标报价中。

（3）中标人除提交给招标人6份正式书面设计文件外，还应提交可编辑的正式CAD电子文档。 

（4）项目工程施工过程中，中标人应按规定派驻现场设计代表，配合招标人及时解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计，配合招标人做好变更设计的审查报批工作。 

（5）单项概算不满100万元的项目，中标人应在收到招标人相关资料和要求后20个日历日内提交设计成果初稿，50个日历日提交完整的设计成果。

（6）单项概算100万元以上不满400万元的项目，中标人应在收到招标人相关资料和要求后30个日历日内提交设计成果初稿，60个日历日内提交完整的设计成果。

（7）若中标人超出本条5至6点中相应时间要求，视作延后响应。每次延后响应超过10天或延后响应累计超过2次，招标人有权终止合同，且履约保证金不予退还。

（8）中标人所作的设计成果应做到精准，如错误或漏项金额超过预算审核价3%的情形累计达到2次，招标人有权终止合同，且履约保证金不予退还。
合同包4（监理）：

一、服务范围：

10万元以上不满400万元的工程项目。
二、服务要求：

1、施工范围内全过程监理（包括施工准备期、施工期等）。

2、质量符合现行相关文件规定的合格标准。

第四部分

莆田学院附属医院小额修缮工程服务单位成员库
合

同

书

（参考文本）

合同包1（施工）：
           入  库  年  度  合  同  书
发包人：
 
     (以下简称甲方)

承包人：
     (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、 行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、 项目名称：莆田学院附属医院小额修缮工程施工服务单位成员库
2、 项目地点：莆田学院附属医院
3、 项目内容：主要承接莆田学院附属医院内部拟实施工程项目的施工业务（包括：房屋建筑、道路、地面构筑物、给排水、暖通、低压供电、五金加工等基础设施及相关配套设施，且单项造价不满10万元的维修改造工程）。

4、本合同服务期限：     年    月   日至     年    月    日

5、质量要求:符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准。

    6、乙方应配备现场管理员、水电工等常驻医院，突击抢修经甲方通知应1小时内到达现场。如未能满足要求甲方有权取消合同或处罚1000元。

7、合同期内所有单个改造、维修项目的预算上限为人民币10万元以内（不含10万元）。所有1万元以上的零星修缮工程应先预算（5万元以上的须经审计科审核）后作为决算依据。

8、乙方应自行负责施工安全和施工区防护。发生的安全责任与甲方无关，接受甲方监督。

9、乙方应按工期合理安排施工，不得有强噪音、烟尘。其产生的基建垃圾应日清并规范管理。保持施工现场清洁，不得影响甲方医疗工作的正常开展。

10、乙方应按工期及时完工，未经甲方同意不得拖延，否则，工期每延误1天甲方有权对乙方处以500元罚款。

11、乙方预算书应写明规格、尺寸、品牌及预估数量，单价参照我院常年施工单价，不得漏报、多算。中途变更应及时通知甲方现场管理人员，经现场管理人员同意后方可变更，价值超过1万元应重新上报预算。

12、乙方应做好隐蔽工程质量签证工作，及时通知甲方确认，土建工程保修一年，水电半年，以工程验收日期起算。如保修不及时，则不予支付保修款。

13、甲方为乙方在院内施工提供便利，配合乙方进行现场协调，乙方有义务遵守甲方有关规章制度，未经甲方同意不得擅自进行施工。

14、乙方应树立诚信行为反腐倡廉，不得违反中央“八项规定”精神。

15、履约保证金

履约保证金金额：5000元人民币。

履约保证金可采用现金或银行保函或担保保函或保证保险的方式缴纳，采用现金转账方式缴纳的，须从中标人基本账户转入招标人指定账户；以银行保函递交的，应由中标人单位基本账户所在银行出具。（采用非现金方式递交的，应根据闽建筑[2020]8号文件规定执行。）（注：采用银行保函的必须是中标人开户行基本账户开具的银行保函；未按本条款约定提交基本户银行出具的保函，招标人有权拒收，且因此引起本合同不能按期签订的，由中标人自行承担全部责任）。待合同期满后无息退还。成员库单位如出现年度考核结果不合格或被清退的，其已交纳的履约保证金不予退还。

16、乙方应根据甲方要求施工，如遇工程变更,需提前通知后勤保障部，并按照《莆田学院附属医院修缮工程管理办法 (2025年修订)》办理相关审批手续。

17、工程项目完成后，正式提交验收前，施工单位先自检，自检合格后，提交《莆田学院附属医院工程项目完工验收申请表》等验收结算相关材料，后勤保障部收到完整材料后会同财务科和审计科进行验收。

18、工程验收应以国家颁发的验收规范或质量标准为依据，由后勤保障部牵头，按照验收程序，组织参建单位和各有关科室参加竣工验收，签署竣工验收表单。
    19、报送甲方进行结算审核的工程项目，乙方应提供下列文件和资料:工程项目申请表、预算书、图纸（施工方案）、合同书、设计变更资料（若有）、签证单、竣工图纸（包含CAD版）或竣工情况说明、竣工验收报告、结算书（包含软件版）、工程量计算式（包含软件版）等其他应提供的资料。

20、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向工程所在地人民法院起诉。

21、其他条款

1）关于合同期内所有工程，施工期间管理人员及工人的食宿问题由乙方承担。

2）本合同未尽事宜，双方另作商议。

3）本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

4）本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等效力。

发包人名称（盖章）：                             承包人名称（盖章）：


法定代表人或委托代理人：                 法定代表人或委托代理人：
（签字或盖章）                                   （签字或盖章）


                                               签订日期：  年 月   日

附件：
小额修缮工程成员库单位年度考核表
成员库单位:
	考核项目
	是否合格

	1
	未发现存在挂靠、转包、违法分包等情形
	

	2
	接到紧急抢修任务后能够及时响应并于1小时

内到场
	

	3
	除遇到不可抗力因素影响或院方原因外,未存在

工期逾期一个月及以上的项目
	

	4
	未发生质量或安全事故,且未给医院造成损失或不良影响
	

	5
	未存在2个及以上因质量问题无法竣工验收的工程项目
	

	6
	未存在拖欠工人工资和材料款或因此造成工地工人和材料供应商上访的情形
	

	考核小组人员签字：

                                 考核日期：    年  月   日


合同包2（预算编制、预/结算审核）
入  库  年  度  合  同  书

甲方（发包人）：                                 

乙方（造价咨询人）：                             
甲方委托乙方对莆田学院附属医院修缮工程项目进行造价预算编制和预/结算审核等服务，为明确双方权利义务签订本合同：

一、乙方负责甲方委托的工程项目的预算编制和预/结算审核，并经相关部门备案（审核）通过。

二、乙方原则上应采用“工程量清单计价规范GB50500-2013（2017费用定额）以及现行文件规定”进行编制工程预算价。

三、乙方指派                 负责甲方委托项目的预算编制、预/结算审核。

四、服务内容：

1、预算编制：甲方根据需要委托工程造价咨询服务单位对修缮工程（1万元以上不满400万元的工程项目）编制工程量清单和工程预算。若修缮工程项目较为简单，甲方不提供设计图纸，由乙方根据甲方提出的修缮工程方案，现场测量，编制工程量清单及工工程预算、必要时绘制施工平面示意图。

2、预/结算审核：甲方根据需要委托乙方对修缮工程（仅限1万元以上不满400万元的修缮工程）进行项目审核并出具审核报告书。项目审核由甲方提供审核材料。
五、服务要求：

1、乙方应在接到甲方通知后6小时内响应到场。乙方应根据甲方委托要求，负责现场工程量测量，并作必要的施工说明或绘制必要的施工图（注：绘制施工图费用由施工单位按有关收费标准支付给乙方），以便施工单位准确施工。

2、乙方应按下列约定的时间完成委托的任务：

（1）单项概算在10万元以下的项目，乙方应在收到甲方相关资料和要求后10个工作日内提交造价成果。

（2）单项概算在10万元以上不满100万元的项目，乙方应在收到相关资料和要求后15个工作日内提交造价成果。

（3）单项概算在100万元以上的项目，乙方应在收到甲方相关资料和要求后20个工作日内提交造价成果。

（4）若乙方超出本条1至3点中相应时间要求，视作延后响应；每次延后响应超过五天或延后响应超过2次的，甲方有权终止合同，且履约保证金不予退还。

3、乙方所作的工程造价应做到精准，经审核预算价不满5万元的项目误差超过±5%的，预算价5万元以上的项目误差超过±3%的，甲方有权要求乙方重新编制预算或对此次的造价咨询不予计费。

4、乙方有义务协助甲方对施工过程中不明确的施工工艺作出说明。

5、结算审核项目在材料完整提交后10个工作日内完成结算审核并出具审核报告。若乙方延后响应超过五天或延后响应累计达到2次的，甲方有权终止合同，且履约保证金不予退还。
六、收费标准和付款方式：

预算编制、预/结算审核项目（计量单位为个）的费用均分类计取，费用标准如下：

1万元以上不满5万元的项目，每个600元；
5万元以上不满30万元的项目，每个800元；
30万元以上的项目，参照福建省物价局（闽价〔2002〕房457号）文件规定收费标准的70%）计取。（以施工项目中标人合同总价为计费依据，钢筋抽筋不另计取服务费）。

项目按实际委托数量结算，按季度支付，乙方需提供正式税务发票向甲方报销。甲方以转账方式支付。
    七、履约保证金

1、履约保证金金额：5000元人民币。

履约保证金可采用现金或银行保函或担保保函或保证保险的方式缴纳，采用现金转账方式缴纳的，须从中标人基本账户转入招标人指定账户；以银行保函递交的，应由中标人单位基本账户所在银行出具。（采用非现金方式递交的，应根据闽建筑[2020]8号文件规定执行。）（注：采用银行保函的必须是中标人开户行基本账户开具的银行保函；未按本条款约定提交基本户银行出具的保函，招标人有权拒收，且因此引起本合同不能按期签订的，由中标人自行承担全部责任）。待合同期满后无息退还。成员库单位如出现年度考核结果不合格或被清退的，其已交纳的履约保证金不予退还。

八、乙方未能按要求完成工程造价咨询任务的，甲方有权拒付费用。

九、乙方如有更换指派的人员时，应提前一个星期书面通知甲方，并做好造价材料交接工作。

十、本合同期限为     年  月  日至     年  月  日。

十一、其他：

1、本合同未尽事宜甲乙双方协商解决。无法协商一致的可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、本合同一式肆份，具有同等法律效力。

3、本合同自双方签订之日起生效。
甲方名称（盖章）：                               乙方名称（盖章）：


法定代表人或委托代理人：                       法定代表人或委托代理人：
（签字或盖章）                                       （签字或盖章）                               
签订日期：      年   月   日

附件：
小额修缮工程成员库单位年度考核表
成员库单位:
	考核项目
	是否合格

	1
	未发现存在挂靠、转包、违法分包等情形
	

	2
	接到任务后能够及时响应并于6小时内到场
	

	3
	按照入库年度合同书中规定的时限提供预算编制、预/结算审核结果
	

	4
	预算编制、预/结算审核准确度（参照入库年度合同书中相关规定）
	

	考核小组人员签字：

                                 考核日期：    年  月   日


合同包3（设计）

入  库  年  度  合  同  书

发包人：                                

设计人：                               
发包人委托设计人承担莆田学院附属医院单项合同估算价在10万元以上不满400万元的工程项目，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准:

国家颁布的现行技术标准和规范。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断:


3.1合同书

3.2中标函（文件）

3.3发包人要求及委托书

3.4投标书

第四条 本合同项目规模、阶段、质量及设计内容（根据行业特点填写）

阶段：施工图阶段。
合同期限：2年（     年    月    日至     年    月    日）。
设计质量标准和服务要求：

（1）符合设计规范要求，中标人应确保设计成果能通过各相关行政部门的审批。

（2）若发包人要求对设计人提交的设计文件进行调整、修正、变更，设计人应无条件执行，且有关费用已包括在投标报价中。

（3）设计人除提交给发包人6份正式书面设计文件外，还应提交可编辑的正式CAD电子文档。 

（4）项目工程施工过程中，设计人应按规定指派设计代表，配合发包人及时解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计，配合发包人做好变更设计的审查报批工作。

（5）单项概算不满100万元的项目，设计人应在收到发包人相关资料和要求后20个日历日内提交设计成果初稿，50个日历日内提交完整的设计成果。

（6）单项概算100万元以上不满400万元的项目，设计人应在收到发包人相关资料和要求后30个日历内提交设计成果初稿，60个日历日内提交完整的设计成果。

（7）若设计人超出本条5至6点中相应时间要求，视作延后响应。每次延后响应超过10天或延后响应累计超过2次的，发包人有权终止合同，且履约保证金不予退还。

（8）设计人所作的设计成果应做到精准，如错误或漏项金额超过预算审核价3%的情形累计达到2次，发包人有权终止合同，且履约保证金不予退还。
    第五条 发包人向设计人提交的有关资料

1、1:1000数字化地形图；

2、其他相关资料

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

1、施工图6份

2、交付时间:按上述第四条相关要求执行。
3、交付方式:当面交付。

第七条 费用及履约保证金

1.单项项目设计服务费参照原国家发展计划委员会、原建设部《工程勘察设计收费标准（2002年版）》(计价格[2002]10号)文规定收费标准的70%计取，且设计服务费的估算合同价不超过10万元，工程设计费以预算审核价为计费额进行计算:

1.1工程设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数（1.0）×工程复杂程度调整系数（1.0）×附加调整系数（1.0）×70%。
    2.履约保证金

履约保证金金额：5000元人民币。

履约保证金可采用现金或银行保函或担保保函或保证保险的方式缴纳，采用现金转账方式缴纳的，须从设计人基本账户转入招标人指定账户；以银行保函递交的，应由设计人单位基本账户所在银行出具。（采用非现金方式递交的，应根据闽建筑[2020]8号文件规定执行。）（注：采用银行保函的必须是中标人开户行基本账户开具的银行保函；未按本条款约定提交基本户银行出具的保函，发包人有权拒收，且因此引起本合同不能按期签订的，由发包人自行承担全部责任）。待合同期满后无息退还。成员库单位如出现年度考核结果不合格或被清退的，其已交纳的履约保证金不予退还。
第八条 支付方式

1）预算审核价100万元以上的项目正式开工后支付设计费至50%，工程竣工验收合格后支付设计费至100%。
    2）预算审核价不满100万元的项目待工程竣工验收合格后支付设计费至100%。
第九条 双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
    9.1.2发包人变更委托设计项目、规模或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方可另行协商签订补充协议、重新明确有关条款。

9.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或项目停缓建，发包人应根据设计人已进行的实际工作量经双方协商支付相应的设计费用。

9.1.4发包人对于设计成果的提交期限有调整的，在时间允许的条件下，设计人应全力配合发包人。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计人对设计文件因设计出现的遗漏或错误负责修改或补充，由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受直接损失部分的设计费，损失严重的根据损失程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定，最高限额为已收到的设计费。

9.2.3由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，工程设计的工作周期每延误一天的，设计人应分别向发包人支付100元每天的误期违约金，违约金直接从未支付的设计费用中扣除，如有不足部分，设计人应按照规定向发包人进行赔偿。

9.2.4 合同生效后，如设计人要求终止或解除合同，履约保证金不予退还。

9.2.5 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件1年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在1年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

9.2.6 设计人需无条件提供已完成的设计成果给发包人，设计成果需是相应纸质材料、电子WORD版及 CAD 电子版。

9.2.7 承担方案设计及其后续设计服务的设计人，若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，在不改变设计项目与规模的前提下应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应配合执行。

第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 仲裁

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向工程所在地人民法院起诉。

合同生效及其他

12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2设计人为项目服务至竣工验收为止。

12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.6本合同双方签字盖章即生效，一式肆份，发包人贰份，设计人贰份。

12.7双方认可的来往电子邮件、传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人：                             设计人：

法定代表人：                       法定代表人：                                

签订日期：     年   月     日

附件：

小额修缮工程成员库单位年度考核表
成员库单位:
	考核项目
	是否合格

	1
	未发现存在挂靠、转包、违法分包等情形
	

	2
	按照入库年度合同书中规定的时限提供设计成果
	

	3
	接到任务后能够及时响应并于6小时内到场
	

	4
	设计成果精确度（参照入库年度合同书中相关规定）
	

	5
	未存在因设计问题无法竣工验收的工程项目
	

	考核小组人员签字：

                                 考核日期：    年  月   日


合同包4（监理）

入  库  年  度 合  同  书

委托人（全称）：                  
监理人（全称）：                  
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、组成本合同的文件
1.协议书；
2.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3.投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4.专用条款；
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

二、总监理工程师

总监理工程师姓名:        ，身份证号码:           ，注册号:          。
三、签约酬金

单项项目监理服务费用参照发改价格[2007]670号收费标准的70%计取，且服务费的估算合同价不超过10万元。

四、期限

1.监理期限:施工前15天+施工工期+工程竣工验收合格且竣工资料存档备案完成。

2.服务周期: 自合同签订后两年（委托时间，具体服务时间按工作需要）。

五、双方承诺

1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

六、合同订立

1.订立时间:
   年
 月   日

2.本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。


委托人名称（盖章）：                          监理人名称（盖章）：


法定代表人或委托代理人：                       法定代表人或委托代理人：
（签字或盖章）                                     （签字或盖章）


专用条款
1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用  / 。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：  /。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括： 工程施工全过程监理（包括施工准备期、施工期、工程竣工验收阶段）。

2.1.2 监理工作内容还包括： 监理工程项目的质量控制、进度控制、投资控制、安全文明施工管理、合同管理及实施阶段中各相关参建单位的协调工作。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括： 合同、招标文件、施工图纸、国家法律法规、规范、地方有关规定等。

2.2.2 相关服务依据包括： / 。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形： /。
2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围： 现场工程质量把控、进度控制、安全控制。

在涉及工程延期  /  天内和（或）金额  /  万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： /。  

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数： 按有关规定 。

2.7 使用委托人的财产

由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：  委托人   。

监理人应在本合同终止后/ 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： /   。

3. 委托人义务  

3.4 委托人代表

委托人代表为：                                        。

3.6 答复

委托人同意在  7  天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷建筑安装工程费

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币  ，比例为： /  ，汇率为：   /  。 

5.3 支付酬金

预付款：本工程施工监理不预付工程监理酬金。
正常工作酬金的支付：

5.3.1单项项目监理服务费用参照发改价格[2007]670号收费标准的70%计取，且服务费的估算合同价不超过10万元。

1）施工合同价100万元以上的项目，工程进度达到65%时，支付监理费的50%；工程项目验收合格后支付监理费至100%。
    2）施工合同价100万元以下的项目待工程项目验收合格后支付监理费至100%。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：自双方签字盖章后。

6.2 变更

6.2.1因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交  / 进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第    (2)   种方式：

（1）提请  /   仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  工程所在地  人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后  / 天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后 /  天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝建筑安装工程费节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为 /   %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限： / 。

监理人申明的保密事项和期限： /。

第三方申明的保密事项和期限： /。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件： /。

9. 补充条款

9.1是否要求监理人提交履约保证金：

□不要求

☑要求 

履约担保金额：5000元

履约保证金可采用现金或银行保函或担保保函或保证保险的方式缴纳，采用现金转账方式缴纳的，须从中标人基本账户转入招标人指定账户；以银行保函递交的，应由中标人单位基本账户所在银行出具。（采用非现金方式递交的，应根据闽建筑[2020]8号文件规定执行。）（注：采用银行保函的必须是中标人开户行基本账户开具的银行保函；未按本条款约定提交基本户银行出具的保函，招标人有权拒收，且因此引起本合同不能按期签订的，由中标人自行承担全部责任）。待合同期满后无息退还。成员库单位如出现年度考核结果不合格或被清退的，其已交纳的履约保证金不予退还。
附件：
小额修缮工程成员库单位年度考核表
成员库单位:
	考核项目
	是否合格

	1
	未发现存在挂靠、转包、违法分包等情形
	

	2
	接到任务后能够及时响应并于6小时内到场
	

	3
	未发生质量或安全事故,且未给医院造成损失或不良影响
	

	考核小组人员签字：

                                 考核日期：    年  月   日


第五部分  投标文件格式
莆田学院附属医院小额修缮工程服务单位成员库招标项目

投 标 文 件

招标项目名称：                        

合同包：                             

投标人：                             (盖单位公章) 

法定代表人或其委托代理人：           (签字或盖章) 
日期：    年    月    日
目      录

（1）投标诚信承诺函

（2）投标人需提交法人营业执照副本复印件、企业资质副本复印件（若有）
（3）支持1小时响应服务的承诺函【适用于合同包1施工】；支持6小时响应服务的承诺函【合同包2（预算编制、预/结算审核）、适用于合同包3（设计）、合同包4（监理）】。
（4）投标人需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；服务队伍及管理人员具有良好的职业道德和专业水平；有良好的社会信誉，近三年无违法违纪等不良记录的承诺函。(承诺函格式不限）。

（5）法定代表人参加报名的须随带本人身份证原件及复印件；法定代表人授权其它人员参加报名的，还应提交法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件及复印件。
   

（1）投标人诚信承诺函
              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假。

二、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告规定的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（五）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

三、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

四、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

五、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

六、本承诺函我单位盖章及由法定代表人本人亲自签字确认。

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人：          （签字）

时间：    年   月   日
1、法定代表人资格证明书
投标人名称：                                                  。

地    址：                                                  。

姓名：         身份证号码：                                   。

系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。（需附法定代表人身份证复印件并加盖公章）
                投标人：           (盖单位章)

法定代表人：               （签字或盖章）
                                      日  期：       年    月    日

本格式用于投标人代表参加报名时使用。

2、法定代表人授权委托书
本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称)施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。（需附委托代理人身份证复印件并加盖公章）
投标人：                                      （盖单位章）

      法定代表人：                                    （签字或盖章）

法定代表人身份证号码：                                     
       委托代理人：                                    （签字）

委托代理人身份证号码：                                     
     年    月    日
本格式用于投标人代表参加报名时使用。



